ICS 03.100.01

**A 02**

****

**中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准**

 **GB/T24353-202X/ISO31000:2018**

风险管理—指南

Risk management — Guidelines

（ISO 31000：2018，MOD）

**（征求意见稿）**

**202X-XX-XX发布 202X-XX-XX实施**

**国 家 市 场 监 督 管 理 总 局**

发布

**中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会**

目次

[前 言 3](#_Toc36716193)

[引言 4](#_Toc36716194)

[1 范围 6](#_Toc36716195)

[2 规范性引用文件 6](#_Toc36716196)

[3 术语及定义 6](#_Toc36716197)

[4 原则 8](#_Toc36716205)

[5 框架 9](#_Toc36716206)

[5.1 总则 9](#_Toc36716207)

[5.2 领导力与承诺 10](#_Toc36716208)

[5.3 整合 11](#_Toc36716209)

[5.4 设计 11](#_Toc36716210)

[5.5 实施 13](#_Toc36716211)

[5.6 评价 13](#_Toc36716212)

[5.7 改进 13](#_Toc36716213)

[6 过程 14](#_Toc36716214)

[6.1 总则 14](#_Toc36716215)

[6.2 沟通和咨询 15](#_Toc36716216)

[6.3 范围、环境和准则 15](#_Toc36716217)

[6.4 风险评估 17](#_Toc36716218)

[6.5 风险应对 19](#_Toc36716219)

[6.6 监督和检查 20](#_Toc36716220)

[6.7 记录和报告 20](#_Toc36716221)

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T24353-2009《风险管理 原则与实施指南》。与GB/T24353-2009相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——标题变化。GB/T24353修订后标题与最新版国际标准保持一致，即《风险管理—指南》。

——文件结构变化。第五章“风险管理过程”改为“框架”；第六章“风险管理的实施”改为“过程”。

——术语变化。根据ISO 31000：2018中的术语，增加了八个术语。

——原则变化。根据ISO 31000：2018中的原则，对原则进行修改。

本文件修改采用ISO 31000：2018《风险管理—指南》（英文版）。

本文件与ISO31000：2018相比存在主要技术性差异如下：

——删除了术语“可能性”中的注2。

本文件由全国风险管理标准化技术委员会（SAC/TC310）提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、……。

本文件主要起草人：……。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T24353-2009 《风险管理 原则与实施指南》；

——本次为第一次修订。

## 引言

本文件旨在帮助组织在制定决策、设定和实现目标以及提升绩效的过程中管理风险，来创造和保护价值。

任何类型和规模的组织都面临各种内、外部因素和影响，导致其目标的实现存在不确定性。这些目标可能关系到组织中从战略决策到运营的各种活动，包括各个过程和具体项目，表现在领导、战略、经营、财务、环境、社会、声誉等各个方面。不确定性对目标的影响就是风险。

风险管理旨在保证组织恰当地应对风险，提高风险应对的效率和效果，增强行动的合理性，有效地配置资源。

风险管理适用于组织的全生命周期及其任何阶段，其适用范围包括整个组织的所有领域和层次，也包括组织的具体部门和活动。管理风险是一个反复迭代/循环提升的过程，有助于组织制定战略、实现目标和做出合理的决策。

管理风险是治理和领导力的一部分，是对组织所有层级进行管理的基础，有助于管理体系的改善。

管理风险是组织所有相关活动的有机组成部分，包括与利益相关者的沟通。

管理风险时要考虑组织的内、外部环境，包括人的行为和文化因素。使风险管理意识成为整个组织文化的一部分。

管理风险所依据的原则、框架和过程如图1所示。风险管理的原则、框架和过程可能已全部或部分地存在于组织内，但可根据需要进行调整或改善，从而使风险管理效果好、效率高并且具有一致性。



图1 原则、框架和过程

风险管理——指南

## 1 范围

本文件为组织管理其所面临的风险提供指南。这些指南可根据各种组织及其环境进行具体的应用。

本文件为管理各种类型的风险提供了一种通用方法，而非仅针对某特定行业或领域。

本文件可用于组织全生命周期的任何活动，包括所有层级的决策制定。

## 2 规范性引用文件

本文件没有指明规范性引用文件。

## 3 术语及定义

下列定义和术语适用于本文件。

ISO和IEC设有用于标准化的术语数据库，地址如下：

• ISO在线浏览平台：<http://www.iso.org/obp>

• IEC Electropedia：<http://www.electropedia.org>

### 3.1

风险risk

不确定性对目标的影响。

 注1：影响是指偏离预期，可以是正面的和/或负面的，可能带来机会和威胁。

 注2：目标可有不同维度和类型，可应用在不同层级。

 注3：通常风险可以用风险源、潜在事件及其后果和可能性来描述。

### 3.2

风险管理 risk management

指导和控制组织与风险（3.1）相关的协调活动。

### 3.3

利益相关者 stakeholder

可以影响、被影响或自认为会被某一决策或行动影响的个人或组织。

 注1：术语 “利益方”可用来替代“利益相关者”。3.4

风险源 risk source

可能单独或共同引发风险（3.1）的要素。

### 3.5

事件 event

某些特定情形的产生或变化。

 注1：一个事件可以包括一个或多个情形，并且可以由多个原因导致。

 注2：事件可以包括预期会发生但没发生的事情，也可能是预期不会发生但却发生的事情。

 注3：事件有可能是一个风险源。

### 3.6

后果 consequence

某事件（3.5）对目标影响的结果。

 注1：后果可以是确定的，也可以是不确定的；对目标的影响可以是正面的，也可以是负面的； 可以是直接的，也可以是间接的。

 注2：后果可以定性或定量表述。

 注3：通过连锁反应和积累效应，最初的后果可能升级。

### 3.7

可能性 likelihood

某件事发生的机会。

 注1：无论是以客观的或主观的、定性或定量的方式来定义、度量或确定，还是用一般词汇或数学术语来描述（如概率，或一定时间内的频率），在风险管理术语中，“可能性”一词都用来表示某事发生的机会。

### 3.8

控制 control

保持和/或改变风险（3.1）的措施。

 注1：控制包括但不限于保持和/或改变风险的任何流程、政策、策略、操作或其他行动。

 注2：控制并非总能取得预期的改变效果。

## 4 原则

风险管理的目的是创造和保护价值。风险管理能够改善绩效、鼓励创新、支持组织目标的实现。

图2列出的这些原则为风险管理的有效性和高效性提供指导、表达了风险管理的价值并解释了风险管理的意图和目的。这些原则是风险管理的基础，应当在确立组织风险管理框架和过程时认真考虑。这些原则有助于组织管理不确定性对目标的影响。



图2 原则

有效的风险管理需要图2中列出的要素，其进一步解释如下。

a) 整合

风险管理是组织所有活动的有机组成部分。

b) 结构化和全面性

采用结构化和全面性的方法开展风险管理，有助于获得一致的和可比较的结果。

c) 定制化

组织根据自身目标所对应的内外部环境，定制设计风险管理框架和过程。

d) 包容性

利益相关者适当、及时的参与，可以使他们的知识、观点和认知得到充分考虑，这样有助于提高组织的风险意识和促进风险管理的合理性/知情性。

e) 动态性

随着组织内外部环境的变化，组织面临的风险可能会出现、变化或消失。风险管理能以适当、及时的方式预测、发现、确认这些变化和事件，并作出响应。

f) 最佳可用信息

风险管理的信息输入要基于历史信息、当前信息以及未来预期。在风险管理过程中应明确考虑与这些信息和预期相关的限制条件和不确定性。信息应当及时、清晰，并且是有关利益相关者可获得的。

g) 人和文化因素

人的行为和文化在各个层级和阶段显著影响着风险管理的各个方面。

h) 持续改进

通过学习和实践，风险管理可以得到不断改进。

## 5 框架

5.1 总则

风险管理框架的目的是协助组织将风险管理纳入重要的活动和职能中。风险管理的有效性取决于其与组织治理以及决策制定的整合情况。这需要利益相关者尤其是最高管理层的支持。

框架制定包含整个组织整合、设计、实施、评价和改进风险管理。图3列举了风险管理框架的要素。



图3 框架

组织应当评价其现有的风险管理实务及过程，评估框架内的差距并弥补这些差距。

框架内各要素及共同运作的方式应结合组织需求进行针对性的设计。

5.2 领导力与承诺

最高管理层和监督机构应确保将风险管理融入所有组织活动中，通过以下活动展现领导力和承诺：

——针对性的设计和实施框架的所有要素

——发布风险管理声明或政策，内容包括制定风险管理方法、计划或行动方案；

——确保为管理风险配置必要的资源；

——在组织内的相应层级分配权限、职责和责任；

这样做有助于组织：

——使风险管理与自身目标、战略和文化相一致；

——识别并履行组织的所有义务以及自愿承诺；

——确定可承担或不可承担的风险数量和类型，以指导风险准则的制定，确保与组织及利益相关者沟通；

——与组织及利益相关者沟通风险管理的价值；

——促进系统性地监测风险；

——确保风险管理框架适应组织环境。

最高管理层负责管理风险，监督机构负责监督风险管理。通常对监督机构的要求或预期是：

——确保组织在设定目标时，充分考虑有关风险；

——在实现组织目标的过程中，了解组织所面临的风险；

——确保风险管理体系能够高效实施和运作；

——确保这些风险相对于组织目标而言是适当的；

——确保这些风险及其管理的信息得到适当沟通。

5.3 整合

风险管理的整合有赖于于对组织结构及内外部环境的理解。组织结构因组织目的、目标和复杂程度而异；在组织结构的每一部分都需要进行风险管理。组织内部的所有人都有管理风险的责任。

治理结构主导组织的营运过程、内外部关系以及实现目标所需采取的规章制度、过程和实务。管理结构将治理方向转化为策略和相应目标以达到可持续发展所需要的绩效水平。确定组织内部的风险管理职责和监督角色是组织治理不可或缺的部分。

风险管理与组织的整合是一个动态的、迭代的过程，应结合组织需求和文化量身定制。风险管理应该是组织目的、治理、领导力和承诺、战略、目标和运营的一部分，而不是相互分割的。

5.4 设计

5.4.1 审视组织及其环境

在设计风险管理框架时，组织应当检查并了解其内外部环境。

检查组织外部环境包括但不限于：

——国际、国内、区域或地方的社会、文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境；

——对组织目标产生影响的关键驱动因素和趋势；

——与外部利益相关者的关系，以及他们的认知、价值取向、需求和期望；

——合同关系和承诺；

——网络的复杂性及依赖关系。

审查组织内部环境包括但不限于：

——愿景、使命和价值观；

——治理方式、组织结构、职能和责任；

——策略、目标和方针；

——组织文化；

——组织采用的标准、指南和模型；

——从资源和知识角度所理解的能力（即资本、时间、人力、知识产权、过程、系统和技术）；

——数据、信息系统和信息流；

——与内部利益相关者的关系，以及他们的认知和价值取向；

——合同关系和承诺；

——相互依赖性和相互关联性。

5.4.2 明确表达风险管理承诺

最高领导层和监督机构应当通过政策、声明或其他形式，表达并展现自身对风险管理的持续承诺，以明确传达组织有关风险管理的目标和承诺。风险管理承诺包括但不限于：

——组织的风险管理目的及其与组织目标和其他方针的联系；

——加强将风险管理嵌入组织整体文化的需求；

——引导将风险管理嵌入组织核心业务活动和决策制定过程中；

——权限、责任和职责；

——安排必要的资源；

——处理冲突目标的方式；

——组织绩效指标的衡量和报告；

——回顾和改进。

组织应在组织内部并向利益相关者（如适）传达风险管理承诺。

5.4.3 明确组织角色、权限、职责和责任

最高领导层和监督机构应当明确相关角色的风险管理责任、职责和权限，并与组织所有层级沟通：

——强调风险管理是一项核心职责；

——指定有责任和权限应对风险的个人（风险责任人）。

5.4.4 资源配置

最高领导层和监管机构应确保为风险管理分配适当资源，包括但不限于：

——人力、技能、经验和能力；

——组织用于风险管理的流程、方法和工具；

——记录过程和程序；

——信息和知识管理系统；

——专业发展和培训需求。

组织应当考虑现有资源的能力和局限性。

5.4.5 沟通和咨询

为支持风险管理框架和促进风险管理的有效运用，组织应当建立一个一致认可的沟通和咨询方法。沟通涉及与目标受众分享信息。咨询涉及参与者提供反馈，以期能够为制定决策或其他活动提供建议。沟通和咨询的方法和内容应反映有关利益相关者的期望。

沟通和咨询必须及时，确保相关信息得到适当的收集、整理、汇总和分享，并提供反馈和做出改进。

5.5 实施

组织应通过以下工作实施风险管理框架：

——制定适当的实施计划，包括时间和资源等要素；

——识别组织内各类决策由何人、于何处、在何时、如何制定；

——必要时，对适用的决策程序进行调整；

——确保组织开展风险管理的工作安排得到清晰的理解和执行。

风险管理框架的成功实施，需要利益相关者的参与和重视。这样能够使组织明确地处理决策中的不确定性；同时还确保组织能够将任何新的或后续出现的不确定性考虑在内。

通过适当地设计和实施风险管理框架，可以确保风险管理流程成为组织内部所有活动（包括决策制定）的一部分，并将充分反映内外部环境的变化。

5.6 评价

为了评价风险管理框架的有效性，组织应当：

——根据组织设计实施风险管理框架的目的、实施计划、绩效指标和预期表现，定期衡量风险管理框架的实施情况；

——确定风险管理框架是否仍适用于支持组织目标的实现。

5.7 改进

5.7.1 调整

组织应当持续监督和调整风险管理框架，以适应内外部环境的变化。这样做可以提升组织价值。

5.7.2 持续改进

组织应当持续改进风险管理框架的适用性、充分性、有效性以及风险管理流程的整合方式。

当识别出相关差距或改进空间后，组织应当制定改进计划和任务，并分配给相关负责人实施。这些改进计划和任务一旦实施，将有助于加强组织的风险管理。

6 过程

6.1 总则

风险管理过程是将政策、程序和实践系统地应用于沟通和咨询、建立环境，以及风险的评估、应对、监督、检查、记录和报告等活动。参见图4。

风险管理过程应是组织管理和决策的有机组成部分，应嵌入到组织的机构、运营和流程中。它可以应用在战略、运营、规划、项目等层面。

风险管理过程在组织中可以有很多应用，应根据组织目标定制，并与其所应用的内外部环境相适应。

在整个风险管理过程中，应考虑人的因素和文化因素的动态性和多变性。

虽然风险管理过程通常表现为按一定的顺序开展，但在实践中是循环往复的过程。



图4 过程

6.2 沟通和咨询

沟通和咨询的目的是帮助有关利益相关者理解风险、明确制定决策的依据以及需要采取特定行动的原因。沟通是为了促进对风险的认识和理解，咨询则是为了获取反馈和信息，以支持决策制定。两者的密切协调将促进信息交换的真实性、及时性、相关性、准确性和可理解性，并能兼顾到信息的保密性、完整性和个人隐私权。

在风险管理过程的所有阶段，均应与相关的内外部利益相关者沟通并咨询其意见。

沟通和咨询的目标是：

——为风险管理过程的每个步骤汇集不同领域的专业知识；

——确保在界定风险准则和评价风险时适当考虑不同观点；

——提供充分信息，以促进对风险的理解和决策制定；

——使受风险影响的群体形成包容意识和责任意识。

6.3 范围、环境和准则

6.3.1 总则

确定范围、环境和准则的目的在于有针对性的设计风险管理过程，以实现有效的风险评估和恰当的风险应对。范围、环境和准则包括界定过程范围、了解内外部环境和界定评定准则。

6.3.2 界定范围

组织应当界定其风险管理活动的范围。

由于风险管理过程可应用于不同层面（如战略、运营、规划、项目或其他活动），所以明确风险管理过程的范围、目标及其与组织目标的一致性十分重要。

规划风险管理实施路径时，所考虑的事项包括：

——目标和需要做的决策；

——过程中各个步骤的预期成果；

——时间、地点、以及具体包含和排除的事项；

——适当的风险评估工具和技术；

——所需的资源、责任和需要保留的记录；

——与其他项目、过程和活动的关系。

6.3.3 内外部环境

内外部环境是指组织界定并实现自身目标所依赖的环境。

风险管理过程中，环境应建立在对组织运营所在内外部环境的认识之上，应反映实施风险管理活动的具体环境。

理解环境之所以重要的原因在于：

——风险管理是在组织目标和活动的环境下发生；

——组织方面的因素可能是一种风险源；

——风险管理过程的目的和范围应与组织的目标相互关联，整体考虑。

组织应在考虑第5.4.1项所述因素的基础上，建立风险管理过程的内外部环境。

6.3.4 界定风险准则

组织应当明确相对于其目标而言，它能或不能承担的风险的数量和类型。组织还应当界定准则，以评价风险的重要性并为决策提供支持。风险准则应与风险管理框架相一致，并根据相关活动的具体目的和范围进行针对性的设计。风险准则应当反映组织的价值观、目标和资源，并与组织的风险管理方针和声明相一致。在界定风险准则时应考虑组织的义务和利益相关者的意见。

虽然风险准则应在风险评估过程之初确定，但它是动态变化的，因此须持续审核并于必要时进行修改。

在设定风险准则时，以下方面应加以考虑：

——可能影响结果和目标的不确定因素的性质和类型（包括有形和无形）；

——如何界定和衡量后果（包括正面和负面）和可能性；

——时间相关因素；

——采用衡量标准的一致性；

——如何确定风险水平；

——如何考虑多项风险和组合及顺序；

——组织的能力。

6.4 风险评估

6.4.1 总则

风险评估是指风险识别、风险分析和风险评价的整个过程。

风险评估应当系统地、循环地、协作性地开展，并获取利益相关者的知识和观点。风险评估应使用最佳可用信息，并在必要时作进一步调查。

6.4.2 风险识别

风险识别的目的是发现、识别和描述可能有助于或者妨碍组织实现目标的风险。采用相关的、适当的、最新的信息对于识别风险非常重要。

组织可使用一系列技术来识别可能影响一个或多个目标的不确定性。识别风险应考虑以下因素及相互之间的关系：

——有形和无形风险源；

——原因和事件；

——威胁和机遇；

——脆弱性和应对能力；

——内外部环境变化；

——新兴风险的指标；

——资产和资源的性质和价值；

——后果及其对目标的影响；

——知识的局限性和信息的可靠性；

——与时间有关的因素；

——识别风险所涉及人员的偏见、假设和看法。

不管风险源是否在组织控制范围内，都应对风险进行识别。识别可能会有多种结果，这些结果也可能导致各种有形或无形后果，这些都应予以考虑。

6.4.3 风险分析

风险分析的目的是了解风险性质及其特征，适当时还可给出风险等级。风险分析包括对不确定性、风险源、后果、可能性、事件、情境、控制措施及有效性进行详尽考虑。一个事件可能有多种原因和后果，可能影响多个目标。

开展风险分析的细致和复杂程度可有所不同，具体取决于分析目的、信息的可获得性和可靠性以及可用的资源。分析技术可以是定性的、定量的或者这些技术组合，具体视情况和预期用途而定。

风险分析应当考虑以下因素：

——事件的可能性及后果；

——后果的性质及重大程度；

——复杂性和关联性

——时间相关因素及波动性；

——现有控制措施的有效性；

——敏感性和置信水平。

风险分析受观点分歧、偏见、风险认知及判断的影响。其他影响包括所使用信息的质量、所做的假设和排除情形、所使用技术的局限性以及开展分析的方式。这些影响均应当考虑、记录，并与决策者沟通。

极其不确定的事件可能难以量化。这在分析具有严重影响的事件时可能是一个问题。在此情况下，结合使用多种分析技巧通常能提供更合理的观点。

风险分析为风险评价以及决定是否需要及如何应对风险并采取最合适的风险应对策略和方法提供输入信息。当需要做出选择且选择涉及不同类别和等级风险时，风险分析结果可为决策提供依据。

6.4.4 风险评价

风险评价的目的是支持决策。风险评价是将风险分析结果和既定风险准则相比较，以确定是否需要采取进一步行动。风险评价可能促成以下决定：

——不采取进一步行动；

——考虑风险应对方案；

——开展进一步分析，以更全面地了解风险；

——维持现有的控制措施；

 ——重新考虑目标。

决策应考虑到更广泛的环境以及对内外部利益相关者的实际和预期影响。

风险评价的结果应予以记录、沟通，然后在组织适当层面进行验证。

6.5 风险应对

6.5.1 总则

风险应对的目的是选择和实施风险处理方案。

风险应对是一个反复性过程，包括：

——制定和选择风险应对方案；

——计划和实施风险应对措施；

——评估风险应对的成效；

——确定剩余风险是否可接受；

——若不可接受，采取进一步应对措施。

6.5.2 选择风险应对方案

选择最合适的风险应对方案，应该将实现目标获得的潜在收益和付出的成本、努力或由此引发的不利后果进行权衡。

风险应对方案之间不一定是相互排斥的，也不一定适用于所有情形。风险应对方案涉及以下一个或多个方面：

——决定不开始或退出会导致风险的活动，来规避风险；

——承担或增加风险，以寻求机会；

——消除风险源；

——改变可能性；

——改变后果；

——分担风险（如通过签订合同，购买保险）；

——慎重考虑后决定保留风险。

采取风险应对的理由不仅考虑经济因素，还应当考虑所有的组织义务、自愿性承诺和利益相关者的观点。选择风险应对方案应依据组织目标、风险准则和可用资源作出。

选择风险应对方案时，组织应考虑利益相关者的价值观、认知和潜在参与程度以及与他们沟通和协商的最佳方式。虽然效果相同，但某些风险应对方案相比其他方案更能被某些利益相关者接受。

虽然经过谨慎的设计和实施，风险应对可能不会产生预期结果，甚至可能产生意外的后果。监测和审核应作为风险应对实施的一部分，以确保不同形式的风险应对变得有效且持续有效。

风险应对还可能产生需要加以管理的新风险。

如果没有可用的应对方案或者应对方案不足以改变风险，组织应将这些风险记录下来，并持续审核。

决策者和其他利益相关者应当了解经风险应对后残余风险的性质和程度。组织应记录残余风险，对其进行持续监测和审核，并于适当时采取进一步应对措施。

6.5.3 编制和实施风险应对计划

风险应对计划的目的是明确将如何实施所选定的应对方案，以便相关人员了解应对计划，并监测计划实施进度。应对计划应当明确指明实施风险应对的顺序。

应对计划应嵌入管理计划和组织运营过程中，并征询利益相关者意见。

应对计划中提供的信息应包括：

——选择应对方案的理由，包括可获得的预期收益；

——批准和实施计划的责任人

——拟采取的措施行动；

——所需要的资源，包括风险储备；

——绩效考核的标准和方法；

——限制因素；

——必要的报告和监测；

——行动预期开展和完成的时间。

6.6 监督和检查

风险监督和检查的目的是确保和提升风险管理过程设计、实施和结果的质量和成效。应将对风险管理过程及其结果的持续监督和定期检查作为风险管理过程有计划开展的一部分，并明确界定责任。

监督和检查应贯穿于风险管理过程的所有阶段。监督和检查包括计划、收集和分析信息、记录结果和提供反馈。

监督和检查的结果应纳入组织绩效管理、考核和报告活动中。

6.7 记录和报告

应通过适当的机制记录和报告风险管理过程及其结果。记录和报告旨在：

——在组织上下通报风险管理活动及成果；

——为决策制定提供信息；

——改进风险管理活动；

——促进与利益相关者的互动，包括负责开展风险管理活动的人。

在决定创建、留存和处理记录信息时，应考虑（但不限于）信息的用途、敏感性及内外部环境。

报告是组织治理不可或缺的一部分，应提升与利益相关者的沟通质量，并为最高领导层和监督机构履行职责提供支持。报告的考虑因素包括但不限于：

——区分利益相关者及其具体信息需求和要求；

——报告成本、频率和及时性；

——报告方式；

——信息与组织目标和决策的相关性。