ICS 27.010

F 01

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

合同能源管理技术规范

General technical rules for energy performance contracting

（草稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准的附录A是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国标准化研究院等。

本标准主要起草人：

合同能源管理技术规范

  - 范围

本标准规定了合同能源管理的定义、技术要求和参考合同。

本标准适用于合同能源管理项目的实施。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 17166 企业能源审计技术通则

GB/T 13234 企业节能量计算方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

合同能源管理  energy performance contracting

节能服务公司和用户以契约的形式，对节能项目约定节能目标和商业运作模式，并主要通过以节省能源费用或节能量，支付项目成本、取得收益的一种投资或经营方式。

3.2

合同能源管理项目  energy performance contracting project

以合同能源管理模式实施的节能项目。

注：节能项目是指项目的节能效益（能源费用效益节约）占总效益的50％以上。

3.3

节能服务公司（ESCO） energy services company

节能服务公司是提供能源效率服务，通过合同能源管理机制运作、实施节能项目、通过节能量获得效益、以合同能源管理项目为主业、具有独立法人资质的专业化服务公司。节能服务公司与用户签订节能服务合同，向用户提供能效诊断、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量测试与验证、运行、维护和管理等部分或全部节能服务，并通过合同能源管理项目与用户分享项目实施后产生的节能效益。

注：能够提供上述部分节能技术服务的节能设备供应商可视作一类特殊的节能服务公司。

3.4

用户 clients

节能服务公司提供能源服务的对象，包括企业和公共机构等。通过合同能源管理项目的实施，用户降低节能技术改进的财务和技术压力，并得到节能效益。

3.5

用户用能状况诊断 diagnosing the energy utilization of clients

节能服务公司针对用户的具体情况，对能源利用的物理过程和财务过程进行检验、核查和分析评价，测定用户当前用能量，并对各种可供选择的节能措施的节能效益进行预测的活动。

3.6

节能措施 energy conservation measure

用户提高能效的具体措施，包括现有设施的更新改造以及新建设施的设计变更。常见的节能措施包括改造或更换设备，优化操作维护流程，改善控制系统软件，加强操作人员、管理人员的培训和管理等。

3.7

基准期 baseline period

用以确定用户实施节能措施之前能源利用状况的时间段。

3.8

报告期 reporting period

根据测试和验证方案的规定，用以确定节能措施实施之后节能量的时间段。

3.9

基准期能耗 baseline energy consumption

对应用户在基准期内基准负荷，未经调整的实际能源消耗量或能源需求量。

3.10

报告期能耗 reporting energy consumption

用户在报告期内的能源消耗量或能源需求量。

3.11

能耗基准 baseline

反映用户能源利用现状，用来计算合同能源管理项目节能效益的能源消耗基准值。

3.12

项目节能量 energy savings of the project

合同能源管理项目实施后带来的能源消耗或能源需求的降低量。

3.13

节能效益 benefit of energy savings

合同能源管理项目节能量的市场价值。

3.14

测试和验证 measurement and verification

通过测量、计算、分析等方式确定项目能耗基准及节能措施节能量，评估节能效益的系列活动。

3.15

测试和验证方案 measurement and verification plan

由合同各方商定的，在合同能源管理项目实施过程中，进行测试和验证的方案和内容。

  - 技术要求

- 4.1 合同类型

常见的合同类型包括节能效益分享型合同、节能量保证型合同、能源费用托管型合同、节能设备租赁型合同以及包含两种以上合同类型的混合型合同等合同类型。

4.1.1 节能效益分享型合同（shared savings contract）

在项目期内用户和节能服务公司双方分享节能效益的合同类型。节能改造工程的投入按照节能服务公司与用户的约定共同承担或由节能服务公司单独承担。项目建设施工完成后，经双方共同确认节能量后，双方按合同约定比例分享节能效益。项目合同结束后，节能设备所有权无偿移交给用户，以后所产生的节能收益全归用户。

注：为降低支付风险，用户可向节能服务公司提供多方面的节能效益支付保证。

4.1.2 节能量保证型合同（guaranteed savings contract）

用户投资，节能服务公司向用户提供节能服务并承诺保证项目节能效益的合同类型。项目实施完毕，经双方确认达到承诺的节能效益，用户一次性或分次向节能服务公司支付服务费，如达不到承诺的节能效益，差额部分由节能服务公司承担。

注：节能量保证型合同适用于实施周期短，能够快速支付节能效益的节能项目，合同中一般会约定固定的节能量价格。

4.1.3 能源费用托管型合同（energy-cost trust contract）

用户委托节能服务公司出资进行能源系统的节能改造和运行管理，并按照双方约定将该能源系统的能源费用交节能服务公司管理，系统节约的能源费用归节能服务公司的合同类型。项目合同结束后，节能公司改造的节能设备无偿移交给用户使用，以后所产生的节能收益全归用户。

4.1.4 节能设备租赁型合同

融资公司投资购买节能服务公司的节能设备和服务，并租赁给用户使用，根据协议定期向用户收取租赁费用。节能服务公司负责对用户的能源系统进行改造，并在合同期内对节能量进行测量验证，担保节能效果。项目合同结束后，节能设备由融资公司无偿移交给用户使用，以后所产生的节能收益全归用户。

- 4.2 合同能源管理项目的实施程序

合同能源管理项目的基本程序主要包括：

- 项目双方接触。

- 用户用能状况诊断。

- 项目建议。节能服务公司向用户提交节能项目建议书，介绍节能项目情况、提出改造建议、估算项目投资额和节能效益。

- 确定能耗基准（包括监测、统计、分析等方法）。双方对要改造的耗能设备进行必要的监测工作，以建立节能项目的能耗基准。监测工作须在改造或者更换既有耗能设备之前进行。

- 项目谈判、签订合同。双方经协商正式签订节能服务合同。

- 项目融资。根据项目资金情况确定是否进行融资，如果资金不足可考虑通过商业银行等途径进行融资。

- 项目实施。节能服务公司进行合同能源管理项目的工程设计、项目建设和节能设备安装等工作。

- 项目试运行。

- 项目验收，确认节能量。项目实施完成后，由项目双方共同组织对项目进行验收。根据合同中规定的测试和验证方案，完成节能量测试和验证工作。

- 分享效益。根据节能效果及合同约定进行效益分享。

- 项目维护。节能服务公司负责向用户提供所安装设备的维护服务。

- 项目培训。节能服务公司根据约定对用户的技术人员进行适当的培训，以便于合同期满后，项目设备仍旧能够正常地运行，使节能效果具有持续性。

- 项目合同结束。合同到期，节能设备为用户所有，项目结束。

合同能源管理项目可以不包括以上全部内容，但用户用能状况诊断、确定能耗基准、签订合同、确定节能量和效益分享是构成合同能源管理项目的必需要素。

- 4.3合同能源管理项目的技术要求

节能项目应符合标准规定的技术性能要求。

4.3.1 用能状况诊断

用户用能状况诊断应由专业机构进行，并应参照GB/T 17166的相关要求。

4.3.2 能耗基准和节能效益

能耗基准和节能效益的确定应参照GB/T 13234等标准，并得到合同各方的共同确认。

4.4 测试和验证方案

合同能源管理项目应明确测试和验证方案。

测试和验证方案应遵循以下原则：

- 精确性。测试和验证方案应尽量准确反映用户能耗状况和预期节能效益。

- 完整性。测试和验证方案应考虑到所有影响节能效益实现的因素，对重要的影响因素必须进行量化分析。

- 保守性。测试和验证方案应充分考虑不确定因素的影响，对节能效益应进行保守估计。

- 通用性。测试和验证方案应具有通用性，以应对项目类型、工作人员、实施周期、项目细节等方面的多样性。

- 相关性。测试和验证方案应对与节能量具有高度相关性并得到广泛认可的参数进行测试和验证。如果对不符合以上要求的参数进行测试和验证，则应加以充分说明。

- 透明公开。测试和验证方案应对双方公开所有的技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

测试和验证方案的制定应充分参照已有的标准规范成果。

4.5 第三方机构

为避免争议，减少不确定性，可由第三方中立机构对能耗基准确定、测试和验证方案、节能效益确定等工作进行监督审核。

为避免项目融资困难，保证节能投资，银行、投资公司等投融资机构可作为第三方加入合同。

为降低项目实施风险，保险公司、担保公司等机构可作为第三方加入合同。

4.6 合同文本

合同文本是合同能源管理项目实施的重要载体，项目各相关方可参照附录A中参考合同的格式，开发专门的合同能源管理项目实施合同文本。

附  录  A

(资料性附录)

效益分享型合同能源管理参考合同

合同编号：

公司名称（用户）：                                 （以下简称甲方）

注册地址：

电    话：                       传真：

公司名称（节能服务公司）：                                 （以下简称乙方）

注册地址：

电    话：                       传真：

第一部分 商业条款

1 总则

________________________公司（以下简称甲方）与________________________公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，就由乙方按“合同能源管理”服务模式向甲方提供___________________项目节能服务一事，经过双方友好协商，特订立本节能服务合同（以下简称“合同”）

2 项目的名称、内容和目的

2.1 项目名称：___________________节能服务项目(以下简称“项目”)。

2.2 项目内容：____________________________________________________________

2.3 项目目的：通过项目的实施，达到降低能耗，提高能效，降低成本，改善环境之目的。

3 合同的起始日与期限、项目的验收

3.1 本合同以双方签字之日为合同起始日。合同生效后，乙方开始项目的设计、设备的采购、安装及调试。设备的安装调试期为_____个工作日。

3.2 项目安装、调试完成后___个工作日内，由甲方按改造方案检查安装情况；安装检查合格后，试运行     小时，试运行期间可对设备进行调试。试运行结束后无异常发生，甲方应签署试运行正常的项目验收证明文件。

3.3 测定并分享节能效益的起始日为设备试运行正常、甲方签收项目验收证明文件的次日，效益分享期双方约定为___个月。合同有效期为合同起始日至效益分享期满为止。

4 效益分享的方式

4.1 乙方预测效益分享期内项目总节能量为              ，总节能效益按双方约定能源价格约为人民币__        ___万元。（节能效益计算方法依据为   （附件2和附件3）   ）。

4.2 效益分享期内，甲方与乙方按照_     （附件5）      规定的方式和进度分享节能效益。

4.3 在本合同规定的效益分享期内，当节能量测定数据偏差达到                 时，双方应共同参与、调整计算能耗基准。

4.4 如果由于某种原因造成节能量小于预测的合理值,双方应共同分析原因，由责任方承担效益降低的损失。

4.5 其他补充条款___________________________________________________________

5 甲方的义务

除本合同规定的其他责任外，甲方还应履行以下义务：

5.l                                                       ；

……

6 乙方的义务

除本合同规定的其他责任外，乙方还应履行以下义务：

6.l                                                      ；

……

7 所有权

7.l 本合同项目（指乙方投入的设备和设施，下同）的所有权归属如下：

7.1.1                                                       ；

……

7.2 项目的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交项目的技术资料。

8 项目验收

项目安装、调试完成后，按照以下方式进行验收：

8.l                                                      ；

……

9 违约责任

9.1 甲方违约应承担以下责任：

9.1.1                                                             ；

……

9.2 乙方违约应承担以下责任：

9.2.1                                                             ；

……

9.3 违约的补救

9.3.1 甲方违约补救：                                               。

9.3.2 乙方违约补救：                                               。

第二部分 一般条款

10 乙方的服务标准

乙方应完全履行本合同所规定的义务和职责，达到以下服务标准：

10.1                                                                  ；

……

11 项目风险及责任划分

11.1 对设备的改进应通过                                    的方式进行，否则应承担以下责任：

11.1.1                                          ；

……

11.2 对设备的改动应通过                                    的方式进行，否则应承担以下责任：

11.2.1                                          ；

……

11.3 上述设备的改进、改动完成后，双方应于当日签署书面文件予以认可。

11.4 设备的损坏或丢失，应根据以下方式划分责任：

11.4.1                                          ；

……

11.5 设备停止运行/关闭，应根据以下方式划分责任：

11.5.1                                          ；

……

11.6 甲方自有设备的使用和更改，应根据以下方式划分责任：

11.6.1                                          ；

……

11.7 如发生本章规定的情况影响项目的正常运行，双方根据以下方式调整效益分享：

11.7.1                                          ；

……

12 合同的变更、解除和终止

12.1 对本合同及其附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面合同才能生效。

12.2 由于不可抗力，致使合同无法履行，可以提前终止或解除合同。如果不可抗力足以导致合同无法履行，甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或者部分免除责任。

12.3 由于一方不能履行本合同规定的义务，导致项目无法进展，另一方有权终止或解除合同。

12.4 本合同最后签字之后满      天未实际履行，任何一方可终止本合同的履行。

13 合同项下的权力、义务的转让

13.1 甲方在转让本合同项下的权力和义务之前，应符合以下要求：

13.1.1                                          ；

……

13.2 乙方在转让本合同项下的权力和义务之前，应符合以下要求：

13.2.1                                          ；

……

14 侵权和赔偿

14.1 因乙方或乙方所聘人员的故意和过失而导致甲方的任何财产损害或人身损害，根据以下方式进行赔偿：

14.1.1                                          ；

……

14.2 因甲方或甲方所聘人员的故意或过失而导致乙方的任何财产损害和人身伤害，根据以下方式进行赔偿：

14.2.1                                          ；

……

15 保密条款

双方对项目所涉及的文件、资料、商业运行模式、方案设计、新产品设计及本合同有关内容承担保密义务。除非中国法律、法规、政策规定或合同双方一致同意，本合同任何一方不得向他方以任何形式透露与项目相关的文件、资料、商业运行模式、方案设计、新产品设计及本合同有关内容。以下情况除外：

15.1                                          ；

……

16 不可抗力

16.1 不可抗力指战争、暴乱、火灾、地震、火山爆发、台风及           等不能预见或者本合同双方共同认可的事件。

16.2 如果本合同任何一方由于受不可抗力阻扰而不能执行本合同时，发生不可抗力事故后，根据以下约定给予免责：

16.2.1                                          ；

……

17 争议的解决

17.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

17.2 如不能协商解决，双方均同意采取以下第_______种方式解决：

17.2.1 向          （仲裁委员会）申请仲裁；

17.2.2 向   （甲方/乙方）   住所地人民法院提起诉讼；

17.2.3                                        。

18 合同的生效及其它

18.1 本合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后正式生效；

18.2 本合同的订立、履行和解释，应遵照中华人民共和国法律、法规及其他有关规定，并应遵守行业惯例。

18.3 甲、乙双方用电报、电传、电话、传真发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面信件通过特快专递通知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

18.4 本合同正本一式    份，双方各持    份；均具有同样的法律效力。

19 附件

本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同的附件包括：

附件1、项目描述

附件2、能耗基准描述

附件3、节能量测试和验证方案

附件4、技术原理、效益分析、投资清单及专项（专利）技术

附件5、节能效益分享方案

……

本合同由双方代表于________年_______月______日于      签订。

甲方（盖章）                           乙方（盖章）

授权代表签字：                         授权代表签字：

通讯地址：                             通讯地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户行：                               开户行：

银行账号：                             银行账号：

——————————